迭代二计划文档

目前进度：

迭代一已经全部结束，我们小组在数据获取与显示方面已经初步完成。目前的程序可以实现通过API接口从网上获取数据，并按一定的顺序显示出来，可以实现排序功能，并且有简略信息列表。同时也可以获取单个数据的详细信息，实现界面间的跳转。

迭代二日程：

迭代二的开发时间为五个星期，我们小组计划在第一个星期分析项目的实现内容与方法，并且完成所有文档书写工作。而之后的三个星期，我们将进行程序代码的编写。在最后一个星期，我们将进行程序的各类测试，并且找出程序存在的漏洞，实现更为友好的人机交互。

迭代二人员分工：

由于迭代二的开发时间紧迫，小组成员在完成自己所属任务后，也会参与帮助其他组员完成任务，所以分工并不是十分明确，大致如下：

安昕瑜：负责对程序漏洞的搜索与分析，并对代码进行完善。

白国风：负责程序基本代码编写，负责逻辑层的优化。

蔡新宇：负责界面的美化，负责构件的编写。

曹江湖：负责对创新方法的尝试，负责数据层的设计。